DASHBOARD FINANCEIRO PESSOAL

Reuniao de Avaliacao — Sprint 2

Time Orquestrador Feltrim Framework
2026-04-14 — 09:30 BRT

# Abertura da Reuniao

Reuniao convocada pela Sofia-CIAO para avaliacao tecnica e de produto do estado atual do Dashboard Financeiro Pessoal apos o fechamento funcional da Sprint 2.

## Agenda

- Revisao das entregas tecnicas por fase (CI/Infra, Bancaria, UI/Produto)

- Parecer individual das 8 personas sobre o estado do projeto

- Classificacao consolidada de riscos tecnicos e operacionais

- Decisao: continuar para Sprint 3 ou remediar pendencias antes

- Encaminhamentos ao Rafael

## Contexto de entrada

O sandbox entregou o que era entregavel. Lint, typecheck e 19 testes de logica pura estao verdes. Endpoints, UI, documentacao e knowledge graph estao no repo. Pendem 3 acoes operacionais no Windows do Rafael: prisma generate, rotacao de tokens OpenClaw e primeiro push para CI remoto.

# Pareceres Individuais

| Sofia-CIAO | Chief Intelligence Alignment Officer — orquestradora e arbitra final |
| --- | --- |

| Parecer | A Sprint 2 entregou a superficie funcional prometida: conciliacao por pessoa e por conta coexistindo, ingestao via CSV com dry-run, 6 contas modeladas no knowledge graph. A coesao de produto subiu. Porem, sem o CI remoto green e sem prisma generate no Windows, nada disso esta 'em producao real'. |
| --- | --- |
| Riscos | Falsa sensacao de conclusao: o time pode relaxar achando que terminou, quando na verdade o gate externo (CI remoto + banco com schema aplicado) ainda nao validou nada. |
| Voto | GO condicional para Sprint 3 — so se o Rafael fechar as 3 acoes operacionais primeiro. Sem isso, Sprint 3 e premature. |

| Beatriz-TL | Tech Lead — arquitetura, dividas de design, qualidade de codigo |
| --- | --- |

| Parecer | A separacao csvImport.ts (pura) + endpoint (Prisma) e o tipo de design que eu queria desde o inicio. Rate limiter com interface simples permite trocar para Redis depois sem refactor. Security headers configurados no proprio next.config.ts (nao middleware) e a escolha certa. |
| --- | --- |
| Riscos | Tech debt declarada mas nao resolvida: TRANSFER mapeado para PAYMENT no schema, type casts 'as any' espalhados em 4 lugares, rate limiter in-memory nao funciona em deploy multi-instancia. Knowledge graph e markdown, nao tem persistencia propria. |
| Voto | GO tecnico. A arquitetura esta saudavel para a Sprint 3. Priorizar remocao de 'as any' e modelo Transfer no inicio da proxima sprint. |

| Joao-Backend | Backend Engineer — tRPC, Prisma, regras de negocio |
| --- | --- |

| Parecer | O endpoint fundingSource.importCsv esta bem pensado: ownership, dryRun, origin=OFX_IMPORT para auditoria, createMany para performance. Mapeamento declarativo de colunas cobre os 6 bancos sem parser por instituicao. A logica de inferencia de kind esta simples o bastante para evoluir. |
| --- | --- |
| Riscos | createMany nao retorna os ids dos registros criados — se quisermos pos-processar (aliases, categorizacao automatica), vamos precisar refatorar para create em loop ou outra estrategia. Tambem nao ha deduplicacao: subir o mesmo CSV duas vezes duplica as transacoes. |
| Voto | GO com ressalva. Precisamos planejar deduplicacao por (fundingSourceId, occurredAt, amount, rawDescription) na Sprint 3 antes do Rafael subir CSVs reais. |

| Rafael-QA | Quality & Security Engineer — testes, SAST, secrets |
| --- | --- |

| Parecer | 19 testes de logica pura passando e coberturas novas em rate limiter e CSV parser sao bons sinais. Os 4 testes do rate-limit cobrem allow/block/isolation/enforce. Os 7 do CSV cobrem delimitadores, formatos de data, numeros BR/US e sad-paths. Lint e typecheck verdes. |
| --- | --- |
| Riscos | Os 2 unhandled rejections do Prisma no test:ci sao preocupantes — mesmo sendo 'esperados' por causa do engine Windows/Linux, poluem o output e podem mascarar um problema real no futuro. Nao temos teste de integracao do endpoint importCsv. Nao temos cobertura para security headers (ex. snapshot das headers servidas). |
| Voto | GO com duas acoes obrigatorias na proxima rodada: (1) isolar os testes que carregam Prisma para nao bagunçar o runner geral, (2) adicionar teste de seguranca validando as headers HTTP efetivamente servidas pelo build. |

| Fabio-Frontend | Frontend Engineer — UX, acessibilidade, performance |
| --- | --- |

| Parecer | A pagina /fontes com 3 abas tem a ergonomia certa. FundingSourceOverview em cards com emoji por tipo comunica o tipo de fonte em milissegundos. Home com overview compacto e o layout mais util que tivemos ate agora. Aba 'Por conta / carteira' na conciliacao fecha uma lacuna antiga. |
| --- | --- |
| Riscos | FundingSourceCsvImport nao tem preview tabular das linhas no dry-run (retorna preview[] no backend mas UI so mostra contagem). Emojis como icones de fonte nao sao ideais para acessibilidade e branding. Form de upload nao valida tamanho maximo do arquivo no cliente antes de enviar. |
| Voto | GO. UX entregue e usavel. Priorizar preview tabular no dry-run e substituir emojis por icones SVG (lucide-react) cedo na Sprint 3. |

| Camila-DevOps | DevOps & Infra — CI, deploy, secrets, observabilidade |
| --- | --- |

| Parecer | Pipeline com 3 jobs (quality-gate, security-audit, sast-semgrep) e o minimo certo. npm audit com --audit-level=moderate filtra ruido. Semgrep com 5 rulesets (security-audit, owasp-top-ten, typescript, react, nextjs) cobre o espectro da stack. |
| --- | --- |
| Riscos | Bus error no build local e um alerta: se acontecer em um runner do GitHub Actions com pouca memoria (2-core padrao), o build vai quebrar e vamos descobrir tarde. Nao ha job de deploy ainda. Semgrep precisa de SEMGREP_APP_TOKEN que nao esta configurado — o job vai rodar mas sem historico centralizado. Sem ambiente de staging para smoke automatizado. |
| Voto | GO para Sprint 3 com tres condicoes: (1) validar que o build passa no runner do Actions antes de prometer nada, (2) configurar SEMGREP_APP_TOKEN ou remover do workflow, (3) ambiente de staging mesmo que seja Vercel preview. |

| Claudia-PM | Product Manager — escopo, prioridade, stakeholder |
| --- | --- |

| Parecer | Do ponto de vista de produto, a Sprint 2 resolveu a lacuna principal levantada pelo Rafael: 'quero ver TODO o meu dinheiro em tempo real'. Agora temos as 6 contas reais modeladas, caminho para ingestao via CSV e conciliacao por origem. O fluxo recomendado na home conduz o usuario pelas 4 etapas certas. |
| --- | --- |
| Riscos | Ainda nao entregamos 'tempo real' — a ingestao e manual por CSV. Open Finance continua distante. O usuario vai subir CSVs mensais, o que e aceitavel como MVP mas nao e o pedido original. Tambem nao temos categorizacao automatica, que e o proximo passo natural. |
| Voto | GO para Sprint 3. Propor para o Rafael um MVP claro: 'mensal com CSV' como primeira versao usavel, e Open Finance como roadmap de medio prazo. Alinhar expectativa. |

| Mariana-Prompt | Prompt & Memory Engineer — LLM, contexto, knowledge graph |
| --- | --- |

| Parecer | O knowledge_graph.md e o marco silencioso dessa sprint. Com 6 contas mapeadas, fluxos declarados e regras de inferencia escritas, temos a base para contexto conversacional de qualquer agente futuro. E a primeira vez que o projeto tem uma representacao estruturada do ecossistema financeiro real do usuario. |
| --- | --- |
| Riscos | O knowledge graph mora em um arquivo markdown — nao tem persistencia propria, nao e consultado por nenhum agente hoje, e pode desatualizar se alguem mexer no schema sem atualizar o .md. Nao ha gate automatico que force sincronia. |
| Voto | GO. Excelente fundacao para MemPalace L0-L3. Priorizar na Sprint 3: (1) gate de CI que verifica se mudancas em schema.prisma foram refletidas em knowledge_graph.md, (2) exposicao do grafo via endpoint para os agentes. |

# Consolidado de Votos

| Persona | Voto | Condicionante principal |
| --- | --- | --- |
| Sofia-CIAO | GO CONDICIONAL | Rafael fechar 3 acoes operacionais |
| Beatriz-TL | GO | Remover as any no inicio Sprint 3 |
| Joao-Backend | GO COM RESSALVA | Planejar deduplicacao CSV |
| Rafael-QA | GO COM RESSALVAS | Isolar testes Prisma + teste headers |
| Fabio-Frontend | GO | Preview tabular + icones SVG |
| Camila-DevOps | GO COM RESSALVAS | Staging + validar build no Actions |
| Claudia-PM | GO | Alinhar MVP mensal CSV com Rafael |
| Mariana-Prompt | GO | Gate de sync schema/knowledge graph |

## Resultado da votacao

GO consolidado para Sprint 3: 8 de 8 pareceres foram GO. Porem 4 votos (Sofia, Rafael-QA, Camila, Joao) trazem ressalvas ou condicionantes que precisam ser enderecadas como primeiras tarefas da proxima sprint ou por acao operacional do Rafael.

# Riscos Consolidados

## Riscos operacionais (bloqueiam go-live real)

- prisma generate nao executado no Windows -> type casts permanecem

- Tokens OpenClaw expostos e nao rotacionados

- Pipeline remoto nunca validado — primeiro push e um salto no escuro

## Riscos tecnicos (debem ser endereçados na Sprint 3)

- Deduplicacao de CSV nao implementada — duplo upload = dados duplicados

- Rate limiter in-memory quebra em deploy multi-instancia

- Unhandled rejections Prisma no test:ci podem mascarar falhas reais

- Schema ainda nao tem TransactionKind.TRANSFER — mapeamento para PAYMENT e debito tecnico

- Sem teste de integracao do endpoint importCsv end-to-end

## Riscos de produto

- Usuario pode esperar 'tempo real' e receber 'mensal por CSV' — alinhamento obrigatorio

- Sem categorizacao automatica, CSV puro gera carga manual alta

- Knowledge graph pode desatualizar silenciosamente se nao houver gate de sync

# Encaminhamentos

## Para o Rafael (operacional, bloqueante)

- 1. Executar npm run db:generate na maquina Windows e commitar o client atualizado

- 2. Rotacionar tokens OpenClaw (Telegram, gateway, Groq, Qwen) e mover secrets para variaveis de ambiente

- 3. Fazer primeiro push para branch e validar GitHub Actions remotamente

- 4. Decidir: manter 'mensal por CSV' como MVP oficial ou priorizar Open Finance ja na Sprint 3

## Para a Sprint 3 (se Rafael fechar os 3 itens acima)

- Beatriz-TL: remover todos os 'as any' e implementar modelo Transfer no schema

- Joao-Backend: deduplicacao no endpoint importCsv (hash por fundingSourceId+occurredAt+amount+rawDescription)

- Rafael-QA: isolar testes Prisma em projeto vitest separado, adicionar teste de headers HTTP

- Fabio-Frontend: preview tabular no dry-run do CSV, substituir emojis por lucide-react

- Camila-DevOps: ambiente staging (Vercel preview), configurar SEMGREP_APP_TOKEN, validar build no runner

- Mariana-Prompt: gate de CI comparando schema.prisma e knowledge_graph.md, expor grafo via endpoint

- Claudia-PM: reuniao de alinhamento de MVP com Rafael, roadmap Open Finance de medio prazo

# Fechamento

A reuniao foi fechada pela Sofia-CIAO as 11:15 BRT com o veredito consolidado: GO CONDICIONAL para Sprint 3. O gatilho de inicio efetivo da Sprint 3 e o fechamento das 3 acoes operacionais pelo Rafael.

Proxima reuniao sugerida: pos-push para branch, para revisar os resultados do primeiro CI remoto e confirmar se a Sprint 3 pode realmente comecar ou se alguma ressalva se transformou em blocker.

Ata fechada por Sofia-CIAO
Time Orquestrador Feltrim Framework
2026-04-14 — 11:15 BRT