ATA DE REUNIÃO — SQUAD DASHBOARD FINANCEIRO

Reunião de Análise de Continuidade para Sprint 2

Data: 12 de abril de 2026 | Formato: Análise técnica com framework Feltrim

# 1. Participantes

| Persona | Domínio | Papel nesta reunião |
| --- | --- | --- |
| Sofia-CIAO | Auditoria e veredito | Decisão GO/NO-GO para Sprint 2 |
| Beatriz-TL | Arquitetura | Avaliação de dívida técnica e transição |
| João-Backend | tRPC, integrações | Estado dos contratos e OpenClaw |
| Rafael-QA | Testes e qualidade | Validação dos gates e cobertura |
| Fábio-Frontend | Telas e navegação | UX atual e limpeza de legado |
| Camila-DevOps | CI e ambiente | Estado de infra e pipeline |
| Cláudia-PM | Escopo e docs | Sincronização documental |
| Mariana-Prompt | Técnicas LLM | Aplicação MemPalace e estratégia |

# 2. Diagnóstico Atual (12/04/2026)

O time realizou uma auditoria completa do projeto nesta sessão. Abaixo, o estado real verificado hoje.

## Gates Técnicos

| Gate | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| npm run lint | PASS | Limpo após correções nesta sessão |
| npm run typecheck | PASS | 3 erros corrigidos (fundingSource.ts) |
| npm run test:ci (finance) | PASS | 4/4 testes |
| npm run test:ci (content) | PASS | 4/4 testes |
| npm run test:ci (routers) | PASS | 3/3 testes (2+1) |
| npm run test:ci (ui) | PASS | 3/3 testes |
| Prisma generate | BLOQUEADO | Engine download falha no sandbox Linux |

## Problema Descoberto Nesta Sessão

O typecheck estava falhando com 3 erros em fundingSource.ts. A causa raiz: o Prisma client gerado está desatualizado em relação ao schema atual. Os campos purpose, color e icon, e os enum values DIGITAL_WALLET e BENEFITS_CARD foram adicionados ao schema.prisma mas o prisma generate não foi executado depois (só funciona no Windows do Rafael por restrição de rede para download de engines).

Correção aplicada: type assertions temporários nos 3 arquivos afetados (fundingSource.ts, FundingSourceForm.tsx, FundingSourceList.tsx, seed.ts). Lint e typecheck voltaram ao verde. Ação obrigatória: rodar prisma generate no Windows do Rafael para eliminar os casts.

# 3. Pareceres do Squad

## Beatriz-TL — Arquitetura

O monolito modular continua sendo a decisão correta. A preocupação principal é a dívida técnica de Prisma client desatualizado: enquanto o client gerado não refletir o schema real, qualquer novo campo ou enum adicionado vai exigir type assertions manuais. Isso é frágil e escala mal.

- Ação imediata: Rafael deve rodar prisma generate no Windows e commitar o client atualizado

- A transição legado → core novo precisa avançar: rotas /despesas, /receitas, /contas ainda estão expostas e confundem a narrativa do produto

- O FundingSource router já está funcional com CRUD, overview e archive — pronto para receber as 6 contas reais

## João-Backend — Contratos e Integração

Os contratos tRPC estão estáveis. O router de fundingSource adicionado na última sessão é a peça que faltava para a integração bancária. Agora temos: stakeholder, transaction, reconciliation, content, fundingSource, analytics. A cobertura de API está completa para o MVP.

- OpenClaw continua ready mas não enabled. Auth chain segue quebrada. Priorizar rotação de keys é prerrequisito para qualquer automação

- Próximo passo de integração bancária: seed das 6 contas como FundingSources + primeiro fluxo de importação CSV manual

- Rate limiting e security headers são divida crítica que devem entrar antes de qualquer deploy

## Rafael-QA — Testes e Qualidade

Suite atual: 14 testes passando (4 finance + 4 content + 3 routers + 3 UI). Testes de finance e content rodam limpos. Testes de routers e UI geram warnings cosméticos de engine mismatch Prisma (Windows vs Linux sandbox).

- Gap crítico: zero testes de integração com banco real. Toda a suite é unitária/mocada

- Gap novo descoberto: o typecheck estava falhando e ninguém detectou antes desta reunião. Isso confirma que precisamos de CI remoto com gates automáticos

- Recomendação: adicionar testes para FundingSource (CRUD + overview) e smoke de integração bancária

## Fábio-Frontend — Telas e UX

5 telas operacionais do core novo estão funcionais. A tela de FundingSources foi adicionada e já suporta cadastro com tipo, cor e finalidade. As 3 rotas legadas (/despesas, /receitas, /contas) continuam visíveis na navegação.

- Ação para Sprint 2: esconder rotas legadas da navegação e adicionar redirect para as novas telas equivalentes

- O FundingSourceList.tsx teve que receber type extension por causa do Prisma desatualizado — isso é debt que só resolve com prisma generate

## Camila-DevOps — Infraestrutura e CI

Estado crítico: não existe CI remoto. O pipeline só roda localmente na máquina do Rafael. Isso é o blocker mais importante para go-live.

- O typecheck estava falhando silenciosamente desde a última sessão — prova concreta de que sem CI remoto, erros passam despercebidos

- Docker Postgres local está funcional (container dashboard-financeiro-postgres em 5433), mas não existe ambiente de staging/prod

- Prioridade 1 absoluta: GitHub Actions com lint + typecheck + test + build + audit

- SAST (Semgrep) deve entrar junto, não depois

## Cláudia-PM — Escopo e Documentação

Documentação estrutural permanece completa e sincronizada (17 docs). A DOCS_POLICY.md está sendo seguida. O único gap documental é que o FundingSource router (adicionado recentemente) precisa ser incluído no API_CONTRACTS.md.

- Atualizar API_CONTRACTS.md com contratos do fundingSource router (list, overview, create, update, archive)

- O TIMELINE gerado nesta sessão é o primeiro documento de histórico temporal do projeto — deve ser mantido como referência

## Mariana-Prompt — Estratégia LLM

O plano de adaptar conceitos do MemPalace (L0/L1/L2/L3) ao CLAUDE.md e MEMORY.md segue válido mas ainda não foi implementado. A recomendação é que entre como Prioridade 3 na Sprint 2, depois de infra e integração bancária.

- O Knowledge Graph financeiro das 6 contas é uma entrega quick-win de alto valor — pode ser feita em paralelo com infra

- Stanford CS224N: as técnicas de chain-of-thought e RAG já são usadas implicitamente. Formalizar quando houver bandwidth

# 4. Veredito Sofia-CIAO

## Sprint 1 (código + docs): GO CONFIRMADO

O estado pior que o esperado era o typecheck falhando silenciosamente. Isso foi corrigido nesta sessão e os gates voltaram ao verde. A Sprint 1 segue com GO no nível de código e documentação.

## Sprint 2: GO COM CONDIÇÕES

A Sprint 2 pode começar imediatamente, desde que os primeiros dias sejam dedicados exclusivamente a resolver a dívida de infraestrutura e o debt de Prisma client.

### Condições Obrigatórias (antes de qualquer feature nova)

| # | Condição | Responsável |
| --- | --- | --- |
| C1 | Rodar prisma generate no Windows e commitar client atualizado | Rafael |
| C2 | Configurar GitHub Actions com lint + typecheck + test + build + audit | Camila-DevOps |
| C3 | Integrar SAST (Semgrep) ao CI | Camila-DevOps + Rafael-QA |
| C4 | Remover type assertions temporários após C1 | João-Backend |

# 5. Plano Aprovado para Sprint 2

Janela proposta: 12 a 18 de abril de 2026.

## Fase 1 — Debt e Infra (dias 1-2)

- Rodar prisma generate e eliminar todos os type casts temporários

- Configurar GitHub Actions (CI remoto) com todos os gates

- Integrar SAST ao pipeline

- Rate limiting nas rotas tRPC públicas

- Security headers (CSP, CORS restritivo)

- Rotacionar secrets expostos do OpenClaw (Groq, Qwen, gateway token)

## Fase 2 — Integração Bancária (dias 3-4)

- Executar seed das 6 contas (Santander, Mercado Pago, Inter, Ifood Ben., 99PAY, BB) como FundingSources

- Implementar fluxo de importação CSV manual para transações

- Conciliação por fonte financeira na tela /conciliacao

- Testes de integração para FundingSource router

## Fase 3 — Limpeza e Evolução (dia 5)

- Esconder/redirect rotas legadas da navegação

- Atualizar API_CONTRACTS.md com fundingSource

- Knowledge Graph financeiro (memory/knowledge_graph.md)

- Smoke manual completo com banco real: todas as telas, todos os fluxos

- Reunião de fechamento com relatório Sofia-CIAO Sprint 2

# 6. Riscos e Mitigacões

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Prisma client desatualizado persiste | Alto — novos campos quebram type safety | C1 obrigatório antes de features |
| CI remoto não configurado | Alto — erros passam despercebidos | C2 obrigatório nos 2 primeiros dias |
| Rotas legadas confundem usuário | Médio — narrativa híbrida | Redirect em Fase 3 |
| OpenClaw auth permanece quebrada | Médio — automação bloqueada | Não impede MVP manual; rotacionar keys |
| Código AI-generated sem SAST | Alto — vulns não detectadas | Semgrep no CI desde dia 1 |

# 7. Encerramento

A reunião confirmou que o projeto está em estado sólido no nível de funcionalidade, mas com dívida técnica de infraestrutura que precisa ser resolvida antes de qualquer avanço. A Sprint 2 foi aprovada com a condição de priorizar Debt + Infra nos 2 primeiros dias.

A descoberta principal desta reunião — typecheck falhando silenciosamente — reforça a urgência do CI remoto. Sem pipeline automatizado, a qualidade depende exclusivamente de disciplina manual, o que não escala.

Aprovado por Sofia-CIAO | 12/04/2026

Sofia-CIAO • Beatriz-TL • João-Backend • Rafael-QA • Fábio-Frontend • Camila-DevOps • Cláudia-PM • Mariana-Prompt