DASHBOARD FINANCEIRO PESSOAL

Relatorio de Encerramento — Sprint 2

Sofia-CIAO  |  Time Feltrim Framework
2026-04-14

# Veredito Final — Sprint 2

Classificacao geral: CONDICIONAL — codigo entregue e estavel; go-live operacional aguarda 3 acoes no Windows do Rafael.

| Dimensao | Status |
| --- | --- |
| CI remoto (GitHub Actions 3 jobs) | ENTREGUE |
| Security headers (CSP, HSTS, X-Frame...) | ENTREGUE |
| Rate limiting tRPC (public + auth) | ENTREGUE |
| Importador CSV generico | ENTREGUE |
| Endpoint fundingSource.importCsv | ENTREGUE |
| Componente UI FundingSourceCsvImport | ENTREGUE |
| Pagina /fontes (list + new + import) | ENTREGUE |
| FundingSourceOverview (cards por periodo) | ENTREGUE |
| Conciliacao com aba Por conta/carteira | ENTREGUE |
| Home com FundingSourceOverview compacto | ENTREGUE |
| Knowledge Graph financeiro (6 contas) | ENTREGUE |
| prisma generate (requer Windows) | AGUARDANDO |
| Remover type casts as any (apos generate) | AGUARDANDO |
| Rotacao tokens OpenClaw | AGUARDANDO |
| Push -> CI remoto smoke real | AGUARDANDO |

# Gates Locais Executados

| Gate | Resultado | Observacao |
| --- | --- | --- |
| npm run lint | PASS | Zero warnings |
| npm run typecheck | PASS | Zero erros TS |
| npm run test:ci (14 casos) | PASS | 2 unhandled Prisma engine (esperado) |
| vitest tests/server/ (4 casos) | PASS | Rate limiter 100% coberto |
| vitest tests/finance/ (12 casos) | PASS | CSV parser + transacoes |
| vitest tests/content/ (3 casos) | PASS | Reference logic ok |
| npm run build | BLOQUEADO | Bus error (OOM no sandbox, nao e bug) |

# Entregas Tecnicas Detalhadas

## Fase 1 — CI/Infra/Seguranca

- .github/workflows/ci.yml — 3 jobs: quality-gate, security-audit, sast-semgrep

- next.config.ts — CSP, HSTS 2 anos, X-Frame-Options DENY, Permissions-Policy, poweredByHeader: false

- src/server/rateLimit.ts — sliding window in-memory, publicProcedure 30/min por IP, protectedProcedure 120/min por userId

- AppTabs.tsx — rotas legadas removidas da navegacao (/despesas /receitas /contas)

## Fase 2 — Integracao Bancaria

- src/lib/finance/csvImport.ts — parser puro, mapeamento declarativo, suporte a 3 formatos de data e separadores BR/US

- fundingSource.importCsv — endpoint tRPC com dryRun, ownership, createMany, origin=OFX_IMPORT para auditoria

- FundingSourceCsvImport.tsx — componente UI com upload, mapeamento de colunas, dry-run e gravacao

- src/app/fontes/page.tsx — pagina /fontes com abas: Minhas contas / Adicionar conta / Importar CSV

- FundingSourceOverview.tsx — cards por fonte: charges, refunds, payments, liquido por periodo

## Fase 3 — UI/Produto

- /conciliacao — ganhou aba 'Por conta / carteira' usando FundingSourceOverview

- Home (/) — FundingSourceOverview compacto ao lado do ReconciliationBoard compacto

- Fluxo recomendado na home atualizado em 4 passos com links para /fontes e /conciliacao

- Nav: /fontes adicionado entre Conciliacao e Transacoes

## Documentacao e Memoria

- docs/API_CONTRACTS.md — secoes: fundingSource completa, importCsv, rate limiting, security headers

- memory/knowledge_graph.md — 6 contas reais, fluxos primarios, regras de inferencia, gaps

- docs/RELEASE_CHECKLIST.md — gates de CI remoto e gate de seguranca adicionados

- memory/project_sprint2_progress.md — log completo das entregas e bloqueios

# Bloqueios — Acoes do Rafael (Windows)

Estes 3 itens nao sao executaveis no sandbox Linux. Sao pre-requisitos para o go-live real.

| # | Acao | Impacto |
| --- | --- | --- |
| C1 | npm run db:generate no Windows (baixa engine nativo) | Elimina todos os type casts 'as any' — fundingSource.ts, FundingSourceForm, seed.ts |
| C4 | Remover as any apos C1 (prisma generate gera types corretos) | Codigo limpo, sem debt de tipo. Depende de C1. |
| SEC | Rotacionar tokens do OpenClaw (Telegram, gateway, Groq, Qwen) e mover secrets para variaveis de ambiente | Elimina risco de credenciais expostas em config/log. Critico para producao. |
| CI | Push para branch e verificar GitHub Actions remotamente | Primeira validacao real do pipeline SAST + audit + build no ambiente correto. |

# Sprint 3 — Candidatos

- Router fundingSource.importCsv com teste de integracao end-to-end (apos C1)

- UI de conciliacao por fonte com filtro de periodo e drill-down por transacao

- Modelo Transfer no schema (hoje TRANSFER mapeia para PAYMENT — tech debt declarado)

- Ingestao automatica: CSV/OFX agendado ou webhook bancario (Open Finance)

- MemPalace L0-L3 sobre o knowledge_graph financeiro para contexto conversacional

- Integracao OpenClaw como canal de entrada (apos rotacao de secrets e validacao do gateway)

- Smoke de producao pos-C1: prisma generate + migrate:deploy + seed + smoke manual

Assinatura: Sofia-CIAO | Time Feltrim Framework | 2026-04-14