DASHBOARD FINANCEIRO

Linha do Tempo Completa do Projeto

Reconciliador Financeiro Pessoal

Owner: Rafael Feltrim

Framework: Feltrim Agents Base

Data: 12 de abril de 2026

Documento gerado pelo time orquestrador para continuidade da Sprint 2

# 1. Resumo Executivo

Este documento consolida tudo o que foi feito no projeto Dashboard Financeiro desde a sua concepção em 07 de abril de 2026 até o fechamento da Sprint 1 em 11 de abril de 2026, incluindo o último planejamento do time orquestrador para continuidade na Sprint 2.

O projeto evoluiu de um dashboard financeiro genérico para um Reconciliador Financeiro Pessoal com dois núcleos: reconciliação financeira compartilhada e inteligência de referências externas. A Sprint 1 foi concluída com sucesso no nível de código e documentação, com veredito GO da Sofia-CIAO para código e CONDICIONADO para go-live de runtime real.

| Indicador | Estado |
| --- | --- |
| Sprint 1 (código + docs) | GO ✓ |
| Go-live runtime real | CONDICIONADO |
| Gates técnicos (lint/type/test/build/audit) | PASS (14/14 testes) |
| Documentação estrutural | Completa (17 docs) |
| Banco PostgreSQL local | Operacional (Docker 5433) |
| OpenClaw gateway | Online, auth quebrada |
| CI remoto | Não configurado |
| SAST / Security hardening | Pendente |

# 2. Linha do Tempo Completa

## 07 de abril de 2026 — Dia 0: Kickoff e Governança

O projeto foi iniciado formalmente com reunião multiagente do Feltrim Framework, envolvendo 11 personas especializadas. Foram produzidos 4 artefatos de governança e iniciada a implementação técnica.

### Artefatos de Governança

- 01-TASKLIST-PRIORITARIA.md — Task-list com P0 (9 itens), P1 (4 itens) e P2 (3 itens)

- 02-ATA-REUNIAO-MULTIPERSONA.md — Ata com convergências, divergências e action items

- 03-RELATORIO-SOFIA-CIAO.md — Primeiro relatório executivo com veredito CONDICIONADO

- 04-PLANO-SPRINT-1.md — Plano de sprint com caminho crítico e plano diário

### Decisões Arquiteturais

- Stack: Next.js 16 + React 19 + tRPC 11 + Prisma 6 + NextAuth 4 + Tailwind 4 + Vitest

- Abordagem híbrida Prisma + Supabase com ADR formal

- Iniciar com SPA + API protegida; SSR adiado

- Escopo Sprint 1: apenas despesas no núcleo; receitas/contas na esteira seguinte

### Implementação Iniciada

- Scaffold Next.js com TypeScript e Tailwind

- Schema Prisma inicial (User, Expense, Income, Bill)

- NextAuth com Credentials Provider

- tRPC com procedures protegidas

- Tela de login e fluxo de despesas

## 08–09 de abril de 2026 — Dias 1-2: Schema e Autenticação

- ADR de camada de dados formalizada (Prisma predominante)

- Schema Prisma evoluído com recorrência em Income e Bill

- Migrações configuradas e validadas

- Autenticação completa com login/logout e sessão JWT

- Routers tRPC de despesas, receitas e contas (CRUD completo)

- Telas /despesas, /receitas, /contas operacionais

## 10–11 de abril de 2026 — Dias 3-4: Pivô para Reconciliador

O projeto sofreu uma evolução significativa: deixou de ser apenas um dashboard genérico e se tornou um Reconciliador Financeiro Pessoal com dois núcleos.

### Núcleo 1 — Reconciliação Financeira

| Entidade/Feature | Descrição |
| --- | --- |
| Stakeholder | Pessoas/grupos no rateio, com tipo PERSON/GROUP, cor e notas |
| FundingSource | 6 contas: Santander, Mercado Pago, Inter, Ifood Ben., 99PAY, BB |
| MerchantAlias | De-para entre descrição bruta do banco e nome real do item |
| Transaction | Ledger com CHARGE/REFUND/PAYMENT, parcelas e billing period |
| TransactionAllocation | Split entre stakeholders (EQUAL/PERCENTAGE/FIXED) |
| RefundLink | Estorno vinculado sem apagar compra original |
| Reconciliation | Overview por período com consolidado por fonte |

### Núcleo 2 — Inteligência de Conteúdo

| Entidade/Feature | Descrição |
| --- | --- |
| ContentSource | Captura de links de Instagram, TikTok e URLs genéricas |
| ContentDocument | Documento estruturado com resumo, insights e próximos passos |
| Pipeline | Captura → Enriquecimento → Geração → Revisão → Reuso |

### Telas Implementadas

| Rota | Função | Status |
| --- | --- | --- |
| / | Home com login e resumo financeiro | Operacional |
| /stakeholders | CRUD de stakeholders | Operacional |
| /transacoes | Compras parceladas, estornos, aliases | Operacional |
| /conciliacao | Banco vs recebíveis por período | Operacional |
| /conteudo | Captura de referências e docs | Operacional |
| /despesas | CRUD legado de despesas | Legado |
| /receitas | CRUD legado de receitas | Legado |
| /contas | CRUD legado de contas a pagar | Legado |

### Routers tRPC Implementados

- stakeholder: list, create, update, archive

- transaction: list, listFundingSources, listBillingPeriods, createChargeGroup, createRefund, settleAllocation, saveAlias, summarizeInstallments

- reconciliation: overview (resumo financeiro + consolidado por fonte)

- content: overview, listSources, listDocuments, createSource, updateSource, generateDocument, setDocumentStatus, archiveSource

- analytics: métricas anuais e KPIs avançados

- fundingSource: CRUD completo para fontes financeiras

- Legado mantido: expense, income, bill (CRUD)

## 11 de abril de 2026 — Dia 5: Fechamento da Sprint 1

Dia de fechamento com reunião formal do Squad completo, produção de documentação estrutural, pesquisa de segurança e relatório final da Sofia-CIAO.

### Documentação Estrutural Completada

| Documento | Conteúdo |
| --- | --- |
| PRODUCT.md | Visão geral: 2 núcleos, personas, escopo e roadmap |
| DOMAIN_MODEL.md | Todas as entidades, campos, regras e invariantes |
| API_CONTRACTS.md | Contratos de todos os routers tRPC |
| CONTENT_PIPELINE.md | Pipeline de referências: etapas, status e evolução |
| OPENCLAW_INTEGRATION.md | Readiness, contrato e fluxo recomendado |
| DOCS_POLICY.md | Política de atualização documental obrigatória |
| RELEASE_CHECKLIST.md | Gates técnico, funcional e operacional |
| SECRETS.md | Padrão de secrets por ambiente |
| SQUAD_INDEX.md | Triggers e papéis dos agentes |
| MEMPALACE_VIBE_CODING_REPORT.md | Análise MemPalace + riscos vibe coding + plano SecOps |
| STANFORD_CS224N_REFERENCE.md | Referência educacional de técnicas LLM |
| SOFIA_CIAO_REPORT_2026-04-11.md | Relatório executivo da 1ª reunião |
| SOFIA_CIAO_SPRINT1_FINAL.md | Relatório final da Sprint 1 com todos os pareceres |
| ADR 0001 (data-layer) | Decisão arquitetural: Prisma híbrido |

### Análise Financeira Ativa

Foi produzida a análise 05-ANALISE-FINANCEIRA-ATIVA.md com regras de negócio detalhadas (regime caixa vs competência), definições de KPI, melhorias P0/P1/P2, plano de integração bancária em 3 fases e critérios de aceite para dashboard completo.

### Ambiente Operacional Configurado

- PostgreSQL via Docker em localhost:5433 (container dashboard-financeiro-postgres)

- Migration oficial: prisma/migrations/20260411_init_reconciliador

- Seed demo opt-in configurado

- Smoke real executado: login, stakeholders, compra parcelada, conciliação, conteúdo

- OpenClaw gateway online em ws://127.0.0.1:18789 (auth chain quebrada)

### Gates Técnicos — Resultado Final

| Gate | Resultado | Nota |
| --- | --- | --- |
| npm run lint | PASS | Sem warnings |
| npm run typecheck | PASS | tsc --noEmit limpo |
| npm run test:ci | PASS | 14/14 testes |
| npm run build | PASS | Windows local |
| npm audit --omit=dev | PASS | 0 vulnerabilidades |
| prisma generate | PASS | Client gerado |
| db:migrate:deploy | PASS | Schema aplicado |

# 3. Topologia Financeira do Usuário

O sistema foi desenhado para consolidar 6 contas bancárias com funções distintas:

| Conta | Função | Tipo no Sistema |
| --- | --- | --- |
| Santander | CC onde recebe salário | BANK_ACCOUNT |
| Mercado Pago | Reserva em caixinhas, rendendo | DIGITAL_WALLET |
| Inter | Pagamentos automáticos (aluguel, água, energia, internet) | BANK_ACCOUNT |
| Ifood Benefícios | VR/VA no crédito para compras | BENEFITS_CARD |
| 99PAY | Transporte | DIGITAL_WALLET |
| BB | Recebimento de PIX | BANK_ACCOUNT |

# 4. Último Planejamento do Time Orquestrador

O relatório final da Sofia-CIAO (Sprint 1 Final, 11/abr/2026) define o planejamento da Sprint 2 com 3 eixos de prioridade. Este é o plano vigente para continuidade.

## Prioridade 1 — Infraestrutura e Segurança

| Tarefa | Responsável |
| --- | --- |
| CI remoto (GitHub Actions) com lint, typecheck, test, build, audit | Camila-DevOps |
| SAST (Semgrep ou ESLint security plugin) | Rafael-QA + Camila-DevOps |
| Rate limiting nas rotas tRPC | João-Backend |
| Security headers (CSP, CORS restritivo) | João-Backend |
| Rotação de secrets do OpenClaw (Groq, Qwen, gateway) | Camila-DevOps |
| Validação server-side em todas as rotas | João-Backend |

## Prioridade 2 — Integração Bancária

| Tarefa | Responsável |
| --- | --- |
| Modelar as 6 contas como FundingSources | Beatriz-TL + João-Backend |
| Fluxo de importação manual (CSV/OFX) | João-Backend + Fábio-Frontend |
| Conciliação por fonte financeira | João-Backend |

## Prioridade 3 — Evolução do Produto

| Tarefa | Responsável |
| --- | --- |
| Esconder/redirect rotas legadas | Fábio-Frontend |
| Memória hierárquica inspirada em MemPalace (L0/L1/L2/L3) | Mariana-Prompt |
| Conexão OpenClaw em runtime (após rotação de keys) | João-Backend + Camila-DevOps |
| Knowledge Graph financeiro das 6 contas | Beatriz-TL |
| Diário estruturado do Squad | Cláudia-PM |

# 5. Blockers e Riscos Remanescentes

## Blockers

| # | Blocker | Severidade |
| --- | --- | --- |
| B1 | CI remoto não existe — pipeline só roda local | Alta |
| B2 | SAST não integrado ao pipeline | Alta |
| B3 | OpenClaw com auth chain quebrada (Groq/Qwen 401, Google rate-limited) | Média |
| B4 | Secrets do OpenClaw expostos em config/log local | Alta |

## Riscos Residuais

| # | Risco | Impacto |
| --- | --- | --- |
| R1 | Rotas legadas expostas na navegação — narrativa híbrida | Médio |
| R2 | Validação predominantemente client-side nas telas legadas | Médio |
| R3 | Suite de testes sem cobertura de integração com banco real | Médio |
| R4 | Código gerado com assistência de IA sem SAST formal | Alto |
| R5 | Deploy remoto e secrets de produção não configurados | Alto |

# 6. Stack Técnica Atual

| Tecnologia | Versão | Função |
| --- | --- | --- |
| Next.js | 16.2.3 | Framework full-stack |
| React | 19.2.4 | UI library |
| tRPC | 11.16.0 | API type-safe |
| Prisma | 6.17.1 | ORM + migrations |
| NextAuth | 4.24.13 | Autenticação |
| Tailwind CSS | 4.x | Estilização |
| Vitest | 4.1.4 | Testes |
| Zod | 4.3.6 | Validação |
| PostgreSQL | Docker (5433) | Banco de dados |
| TypeScript | 5.x | Linguagem |

# 7. Roadmap de Evolução

| Fase | Escopo | Dependência |
| --- | --- | --- |
| MVP (atual) | Input manual, split, parcelas, estorno, conciliação, conteúdo | Concluído |
| V2 | Parsing PDF/OFX, ingestão assistida de referências | Sprint 2-3 |
| V3 | Open Finance + automação via OpenClaw | Sprint 4+ |

## Condições para Go-Live Real

| Condição | Estado |
| --- | --- |
| Postgres disponível e migrado | Docker local OK |
| Smoke manual completo com banco real | Parcial (feito em sessão anterior) |
| Secrets reais por ambiente de deploy | Pendente |
| CI remoto configurado | Pendente |
| SAST integrado | Pendente |
| OpenClaw auth chain funcional | Pendente (rotação de keys) |

# 8. Conclusão e Próximos Passos Imediatos

A Sprint 1 entregou um MVP funcional robusto, com dois núcleos de produto implementados, 14 testes passando, 17 documentos estruturais e uma base de conhecimento técnica (MemPalace + Stanford CS224N) que orienta a evolução.

O time orquestrador definiu que a Sprint 2 deve começar pela prioridade de infraestrutura e segurança (CI remoto, SAST, rate limiting, security headers), seguida pela integração bancária real das 6 contas do usuário, e finalizada pela evolução do produto (limpeza de legado, MemPalace adaptado, OpenClaw em runtime).

Para dar continuidade imediata, os primeiros passos são:

- Configurar GitHub Actions com os gates existentes (lint, typecheck, test:ci, build, audit)

- Integrar SAST (Semgrep) ao pipeline de CI

- Implementar rate limiting e security headers nas rotas tRPC

- Rotacionar todos os secrets expostos do OpenClaw

- Modelar as 6 contas (Santander, Mercado Pago, Inter, Ifood, 99PAY, BB) como FundingSources reais no banco

- Implementar o primeiro fluxo de importação (CSV manual) para a conciliação por fonte

- Esconder ou redirect das rotas legadas (/despesas, /receitas, /contas)

Documento gerado em 12/04/2026 pelo time orquestrador

Sofia-CIAO • Beatriz-TL • João-Backend • Rafael-QA • Camila-DevOps • Cláudia-PM